[ 11월 1주차 프로젝트 일지 ]

| 과 정 명 | ​​클라우드 기반 AI 서비스​ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성일 | 11월 04일 | 작성자 | 김민종 |
| 프로젝트 팀명 | 분석해조 | 역할 | 팀장 |

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| --- | --- |
| - 업무 파악 및 요구 사항 분석 - DB 설계 - AI 알고리즘 선택 (Yolo) | - 프로젝트 목표 설정 - 플로우 차트, 간트 차트 제작 - View 샘플 제작(피그마) - DB 설계 |

2. 피드백 사항 (강사)

| 김민정 소장님 |  |
| --- | --- |

[ 11월 2주차 프로젝트 일지 ]

| 과 정 명 | ​​클라우드 기반 AI 서비스​ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성일 | 11월 11일 | 작성자 | 김민종 |
| 프로젝트 팀명 | 분석해조 | 역할 | 팀장 |

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| --- | --- |
| - 프로젝트 목표 확정 - 플로우 차트, 간트 차트 제작 - View 샘플 제작(피그마) - DB 설계 - YOLO 가상환경 구축 - YOLO 테스트 | - YOLO 딥러닝 실시(자동차 탑뷰) - 백엔드 제작 |

2. 피드백 사항 (강사)

| 김민정 소장님 |  |
| --- | --- |

[ 11월 3주차 프로젝트 일지 ]

| 과 정 명 | ​​클라우드 기반 AI 서비스​ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성일 | 11월 21일 | 작성자 | 허성운 |
| 프로젝트 팀명 | 분석해조 | 역할 | 팀원 |

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| --- | --- |
| - 샘플 데이터 확보 (roboflow / cars top view) - Colab 이용하여 YOLOv8 샘플 데이터 학습 (cars top view) - 사용 영상 내 주차장 슬롯 좌표 정보 저장 (slots.csv) - YOLOv8 객체 예측 테스트 (VScode 이용) - 차량 인식 테스트, 주차 슬롯 점유 테스트 - Cars top view 데이터 추가 학습 (반복) - 문서 작성 | - View 구현 (react 사용) - 주차장 슬롯 좌표화 (영상 x 고정된 사진) - Db연결 테스트 - 데이터 추가 학습 필요 |

2. 피드백 사항 (강사)

| 김민정 소장님 (중간 점검) | - 간트차트, 플로우차트, 일지, 계획서 등 문서 수정 - 주차 슬롯 좌표 드래그 -> 고정된 사진을 이용한 좌표값 설정으로 변경 - 초기 구현 방향과 현재 진행 방향의 연관 및 사유 구체화 - 주차 슬롯 안 차량 인식 계산을 iou로 하면 모호 해질 수 있다 |
| --- | --- |

[ 11월 4주차 프로젝트 일지 ]

| 과 정 명 | ​​클라우드 기반 AI 서비스​ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성일 | 11월 28일 | 작성자 | 김민종 |
| 프로젝트 팀명 | 분석해조 | 역할 | 팀장 |

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| --- | --- |
| - View 구현 및 최적화 (react 사용) - 주차장 슬롯 좌표화 (고정된 사진) - DB 연결 - 데이터 추가 학습 완료 - 백엔드 + 프론트엔드 + DB 연동 테스트 | - 연동 테스트 - 오류 수정 - 프로젝트 문서 최종정리 및 발표 준비 |

2. 피드백 사항 (강사)

| 김민정 소장님 |  |
| --- | --- |