2차 프로젝트 기획안

2025년      11 월    11일

- 과정명 : 클라우드 기반 AI 서비스

- 과정 기간 : 2025.11.04 ~ 2025.12.02

| 팀명 | 분석해조 |
| --- | --- |
| 팀원 | 김민종, 권미선, 허성운, 박가은 |
| 프로젝트 주제 | 주차장 영상분석 AI |
| 기술 키워드 | Python, YOLOv8, react, MySQL(DB) |
| 프로젝트 목적 | 선정 이유 - 기존의 주차장 빈 공간 여부 확인은 대부분 적외선센서를 활용하고 있는데, 이는 주차장의 규모가 커짐에 따라 적외선 센서 설치 비용 또한 비례적으로 증가하는 문제점이 있다. - CCTV 등으로 촬영된 주차장 영상을 AI로 영상분석하여 자동차와 빈 공간을 검출하여 시간대 별로 주차장의 잔여 공간의 수를 측정한다. 활용 방안 - AI 영상분석을 활용한 이 방안을 채택하면 적외선센서를 사용할 때 드는 비용을 절감할 수 있어 경제성 향상을 기대할 수 있다. |
| 프로젝트 수행 방향 (개발일정 및 역할분담) | 역할분담 - 김민종 : 총괄 및 문서작업 - 허성운 : 백엔드 및 프론트엔드, DB설계 - 권미선 : 백엔드 및 프론트엔드 , PPT 제작 - 박가은 : 프론트엔드 및 자료조사,벤치마킹 개발일정 11월 4일 : 사전기획(주제 선정, 기획안 작성) 11월 10일 ~ 11월 11일 : 요구사항 분석(데이터 수집, 플로우 차트) 11월 11일 ~ 11월 14일 : 데이터 설계(DB 설계) 11월 11일 ~ 11월 24일 : 기능 구현(백엔드, 프론트엔드 구현) 11월 24일 ~ 11월 28일 : 연동 테스트 |
| 프로젝트 수행 도구 (개발 환경) | Python, YOLOv8, miniconda3, 피그마, react, MySQL(DB) |
| 필수 기능 (주요 구현 기능) | 객체 검출(자동차, 주차공간) 주차장 공간인식 DB CRUD 기능 |
| 수행 계획 및 예상 결과물 | [수행계획] 주제선정, flowchat, 피그마 작업, DB설계, 개발로드맵(간트차트) [예상 결과물]메인페이지 View 샘플 |